A logo with a dragon head

Description automatically generated with medium confidenceA logo with a black background

Description automatically generated

# ETAPA 2: EJECUCIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Definición del negocio |
| **Etapa:** 0 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Idea del negocio | 3 horas | 09/02/24 | 09/02/24 | 300 | Directivos |
| Lluvia de ideas | 3 horas | 09/02/24 | 09/02/24 | 100 | Directivos |
| Prefactibilidad | 5 horas | 09/02/24 | 09/02/24 | 200 | Directivos |
| Situación del sector | 2 horas | 09/02/24 | 09/02/24 | 400 | Directivos |
| Nombre del Proyecto | 1 hora | 09/02/24 | 09/02/24 | 500 | Directivos |
| Objetivo | 1 hora | 09/02/24 | 09/02/24 | 100 | Directivos |
| TOTAL | 15 horas |  |  | 1,600 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO DEFINICIÓN DEL NEGOCIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de requisitos | Identificación de las actividades a realizar | 6 de mayo 2024 | 13 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Definición de actividades | Revisar plan de trabajo y verificar actividades. | 6 de mayo 2024 | 12 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Estudio de Mercado |
| **Etapa:** 0 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Definición de objetivos y alcance del estudio | 1 día | 10/02/24 | 11/02/24 | 200 | Directivos / Área de Mkt |
| Investigación secundaria | 2 días | 13/02/24 | 15/02/24 | 500 | Directivos / Área de Mkt |
| Diseño de metodología de investigación | 1 día | 15/02/24 | 16/02/24 | 200 | Directivos / Área de Mkt |
| Elaboración de cuestionarios y/o guías de entrevista | 2 días | 16/02/24 | 18/02/24 | 300 | Directivos / Área de Mkt |
| Selección de la muestra y reclutamiento | 7 días | 18/02/24 | 25/02/24 | 5000 | Directivos / Área de Mkt |
| Recopilación de datos primarios | 3 días | 25/02/24 | 28/02/24 | 3000 | Directivos / Área de Mkt |
| Plan de Comercialización | 2 días | 28/02/24 | 01/03/24 | 500 | Directivos / Área de Mkt |
| Benchmarking | 1 día | 01/03/24 | 01/03/24 | 1000 | Directivos / Área de Mkt |
| TOTAL | 17 días |  |  | 10,700 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO ESTUDIO DE MERCADO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de requisitos | Identificación de las actividades a realizar | 6 de mayo 2024 | 13 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Complementación de actividades | Revisar plan de trabajo y verificar actividades. Agregar actividades faltantes. | 6 de mayo 2024 | 12 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Estudio Técnico |
| **Etapa:** 0 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Revisión de la infraestructura existente | 1 día | 15/02/24 | 16/02/24 | 1500 | Directivos / Área de Tecnología |
| Evaluación de tecnologías disponibles en el mercado | 2 días | 16/02/24 | 18/02/24 | 700 | Directivos / Área de Tecnología |
| Análisis de requisitos técnicos | 7 días | 18/02/24 | 25/02/24 | 300 | Directivos / Área de Tecnología |
| Diseño de arquitectura y sistema | 3 días | 25/02/24 | 28/02/24 | 5000 | Directivos / Área de Tecnología |
| Desarrollo de prototipos o pruebas de concepto | 2 días | 28/02/24 | 01/03/24 | 3000 | Directivos / Área de Tecnología |
| Evaluación de proveedores y soluciones externas | 1 día | 01/03/24 | 01/03/24 | 400 | Directivos / Área de Tecnología |
| Integración de tecnologías y sistemas | 3 días | 01/03/24 | 03/03/24 | 500 | Directivos / Área de Tecnología |
| Pruebas de rendimiento y seguridad | 2 días | 03/03/24 | 05/03/24 | 1000 | Directivos / Área de Tecnología |
| Documentación técnica | 2 días | 03/03/24 | 05/03/24 | 300 | Directivos / Área de Tecnología |
| TOTAL | 22 días |  |  | 12,700 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO ESTUDIO TÉCNICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de requisitos | Identificación de las actividades a realizar | 6 de mayo 2024 | 13 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Desarrollo de ideas | Desarrollas las ideas obtenidas durante la reunión | 6 de mayo 2024 | 12 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Estudio Económico |
| **Etapa:** 0 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Recopilación de datos financieros | 3 días | 25/02/24 | 28/02/24 | 500 | Directivos / Área Financiera |
| Análisis de costos de operación y gastos | 2 días | 28/02/24 | 01/03/24 | 600 | Directivos / Área Financiera |
| Proyección de ingresos y ventas | 1 día | 01/03/24 | 01/03/24 | 500 | Directivos / Área Financiera |
| Estudio de viabilidad financiera | 3 días | 01/03/24 | 03/03/24 | 1000 | Directivos / Área Financiera |
| Análisis de riesgos financieros | 2 días | 03/03/24 | 05/03/24 | 500 | Directivos / Área Financiera |
| Elaboración de plan de financiamiento | 2 días | 03/03/24 | 05/03/24 | 2000 | Directivos / Área Financiera |
| Análisis de rentabilidad | 2 días | 05/03/24 | 07/03/2024 | 500 | Directivos / Área Financiera |
| Preparación de informe económico | 1 día | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 300 | Directivos / Área Financiera |
| TOTAL | 15 días |  |  | 5,900 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO ESTUDIO ECONÓMICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de requisitos | Identificación de las actividades a realizar | 6 de mayo 2024 | 13 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Definición de actividades | Revisar plan de trabajo y verificar actividades. | 6 de mayo 2024 | 12 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Estudio Financiero |
| **Etapa:** 0 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Auditoría financiera y revisión de estados financieros | 2 días | 03/03/24 | 05/03/24 | 500 | Directivos / Área Financiera |
| Análisis de flujo de efectivo | 2 días | 03/03/24 | 05/03/24 | 2000 | Directivos / Área Financiera |
| Evaluación de fuentes de financiamiento | 2 días | 05/03/24 | 07/03/2024 | 500 | Directivos / Área Financiera |
| Evaluación de riesgos financieros | 1 día | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 300 | Directivos / Área Financiera |
| Elaboración de presupuesto | 1 día | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 700 | Directivos / Área Financiera |
| Cálculo de TIR, ROI y VPN | 1 día | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 800 | Directivos / Área Financiera |
| Preparación de informe financiero | 1 día | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 900 | Directivos / Área Financiera |
| TOTAL | 10 días |  |  | 5,700 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO ESTUDIO FINANCIERO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de requisitos | Identificación de las actividades a realizar | 6 de mayo 2024 | 13 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Checklist de parámetros | Listar y verificar los parámetros financieros obtenidos. | 6 de mayo 2024 | 12 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Planeación Estratégica |
| **Etapa:** 0 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Plan Operativo | 1 semana | 10/03/2024 | 17/03/2024 | 5000 | Directivos |
| Plan de Comercialización | 1 semana | 15/03/2024 | 21/03/2024 | 5000 | Directivos |
| Plan General de Trabajo | 1 semana | 20/03/2024 | 27/03/2024 | 5000 | Directivos |
| TOTAL | 3 semanas |  |  | 15,000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de requisitos | Identificación de las actividades a realizar | 6 de mayo 2024 | 13 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Verificación de planes | Hacer una doble revisión de los planes estratégicos. | 6 de mayo 2024 | 12 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Acta Constitución |
| **Etapa:** 1 |
| **Fecha: 12/05/2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Establecer el objetivo general del proyecto | 5 hrs | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 300 | Tecnología |
| Realizar los acuerdos necesarios para definir el mercado | 1 día | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 300 | Tecnología |
| Establecer objetivos particulares del proyecto | 5 hrs | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 300 | Tecnología |
| Coordinar los principales entregables | 1 dia | 03/03/2024 | 03/03/2024 | 300 | Operativo |
| Definir actores clave e hitos | 2 dias | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 600 | Operativo |
| TOTAL | 5 dias |  |  | 1800 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media |  | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE ACTA CONSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Creación del borrador | Redacción del borrador del acta de constitución | 1 de marzo 2024 | 2 de marzo 2024 | Perez Colin Luis Omar |
| Revisión de borrador | Revisión y aprobación del borrador con interesados | 3 de marzo 2024 | 9 de marzo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Aceptación de borrador | Revisión y aprobación del borrador con interesados | 8 de marzo del 2024 | 9 de marzo del 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media |  | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Gestión de Interesados |
| **Etapa:** 1 |
| **Fecha: 12/05/2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Identificación de interesados clave | 2 días | 08/03/2024 | 13/03/2024 | 300 | Tecnologia |
| Análisis de interesados (poder, interés, influencia) | 1 dias | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 500 | Dirección |
| Desarrollo de la matriz de interesados | 1 día | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 300 | Dirección |
| Planificación de la comunicación con interesados | 1 dia | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 600 | Dirección |
| Implementación del plan de gestión de interesados | 2 dias | 16/03/2024 | 18/03/2024 | 500 | Dirección |
| TOTAL | 7 dias |  |  | 2,200 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media |  | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO GESTIÓN DE INTERESADOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Revisión de la matriz | Revisión y actualización del plan de gestión | 8 de marzo 2024 | 19 de marzo 2024 | Perez Colin Luis Omar |
| Creación de informe | Informe de gestión de interesados | 20 de mayo 2024 | 4 de mayo 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media |  | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Plan de Dirección |
| **Etapa:** 1 |
| **Fecha: 12/05/2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Definición de la visión y objetivos del proyecto | 4 días | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 1000 | Dirección |
| Preparación del plan de gestión de interesados | 6 días | 10/04/2024 | 16/04/2024 | 1800 | Dirección |
| Revisión y aprobación del plan de dirección | 1 dia | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 300 | Dirección |
| Implementación y seguimiento del plan de dirección | 1 dia | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 300 | Dirección |
| TOTAL | 12 dias |  |  | 3400 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media |  | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO PLAN DE DIRECCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Cálculo de los costos | Identificación de los costos | 5 de mayo 2024 | 17 de mayo 2024 | Perez Colin Luis Omar |
| Verificación de presupuesto del proyecto | Hacer una doble revisión de los planes estratégicos. | 18 de mayo 2024 | 12 de junio 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media |  | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Gestión del Alcance |
| **Etapa:** 1 |
| **Fecha: 12/05/2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Elaboración de la declaración del alcance | 4 días | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 1000 | Operativo |
| Definición de los paquetes de trabajo | 6 días | 10/04/2024 | 16/04/2024 | 1800 | Tecnología |
| Validación del alcance con los interesados | 1 dia | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 300 | Operativo |
| Gestión de solicitudes de cambio de alcance | 1 dia | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 300 | Tecnología |
| Actualización del alcance y la EDT | 7 dias | 25/04/2024 | 1/05/2024 | 2000 | Operativo |
| TOTAL | 19 dias |  |  | 5,400 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO GESTIÓN DEL ALCANCE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Cambios al alcance | Revisión y aprobación de los cambios de alcance | 5 de mayo 2024 | 17 de mayo 2024 | Perez Colin Luis Omar |
| Cierre | Cierre del alcance del proyecto | 18 de mayo 2024 | 12 de junio 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Gestión de Requisitos |
| **Etapa:** 1 |
| **Fecha: 12/05/2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Recopilación de requisitos de los interesados | 5 días | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 400 | Finanzas |
| Clasificación y priorización de requisitos | 3 días | 10/04/2024 | 16/04/2024 | 800 | Tecnología |
| Definición de criterios de aceptación de requisitos | 2 dia | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 500 | Finanzas |
| Implementación del plan de gestión de requisitos | 1 dia | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 100 | Finanzas |
| TOTAL | 11 dias |  |  | 1800 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO GESTIÓN DE REQUISITOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Actualización | Actualización de la documentación de requisitos | 5 de mayo 2024 | 17 de mayo 2024 | Perez Colin Luis Omar |
| Comunicación de cambios | Comunicación de cambios de requisitos a los interesados | 18 de mayo 2024 | 12 de junio 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
| Revisión | Revisión y aprobación de cambios de requisitos | 18 de mayo 2024 | 12 de junio 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Cronograma |
| **Etapa:** 1 |
| **Fecha: 12/05/2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Identificación de las actividades del proyecto | 1 días | 13/05/24 | 17/05/24 | 300 | Tecnología |
| Estimación de la duración de las actividades | 2 días | 17/05/24 | 20/05/24 | 0 | Tecnología |
| Definición de las dependencias entre actividades | 1 dia | 20/05/24 | 23/05/24 | 900 | Tecnología |
| Optimización del cronograma para ajustar recursos y plazos | 1 dia | 24/05/24 | 07/06/24 | 700 | Tecnología |
| Crear red CPM | 7 dias | 13/05/24 | 17/05/24 | 300 | Tecnología |
| TOTAL | 11 dias |  |  | 2100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Publicación de Cronograma | Publicación y distribución del cronograma a los interesados | 5 de mayo 2024 | 17 de mayo 2024 | Perez Colin Luis Omar |
| Actualización | Actualización periódica del cronograma según cambios y ajustes del proyecto | 18 de mayo 2024 | 12 de junio 2024 | Ramirez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de Trabajo de Tecnología |
| **Etapa:** 2 |
| **Fecha:** 13/05/24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Desarrollar una estrategia integral de ciberseguridad y gestión de la información para clientes. | 4 días | 13/05/24 | 17/05/24 | 300 | Tecnología |
| Diseño y configuración de un sistema de gestión de proyectos basado en la nube. | 3 días | 17/05/24 | 20/05/24 | 0 | Tecnología |
| Desarrollo e implementación de un portal de autoservicio para clientes. | 3 días | 20/05/24 | 23/05/24 | 900 | Tecnología |
| Desarrollo y documentación de un marco de trabajo estandarizado para consultorías de TI. | 14 días | 24/05/24 | 07/06/24 | 700 | Tecnología |
| Evaluación y selección de la arquitectura de seguridad óptima para la infraestructura de TI. | 5 días | 23/05/24 | 28/05/24 | 0 | Tecnología |
| Revisión y validación de los requisitos del proyecto con las partes interesadas. | 14 días | 07/06/24 | 21/06/24 | 0 | Tecnología |
| Implementación inicial y prueba piloto de las metodologías y tecnologías seleccionadas. | 7 días | 28/05/24 | 04/06/24 | 400 | Tecnología |
| Análisis de rendimiento y ajuste de procesos para optimización de proyectos. | 5 días | 04/06/24 | 09/06/24 | 5,000 | Tecnología |
| Verificación y validación de la integridad y seguridad de los datos recopilados. | 4 días | 09/06/24 | 13/06/24 | 600 | Tecnología |
| TOTAL | 84 días |  |  | 11,400 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE TECNOLOGÍA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Supervisión de las actividades | Supervisar que cada una de las actividades se realicen adecuadamente | 08 de Julio de 2024 | 11 de Julio de 2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
| Revisión de las actividades | Revisión de la adecuada ejecución de las actividades | 08 de Julio de 2024 | 11 de Julio de 2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de Trabajo Operativa |
| **Etapa:** 2 |
| **Fecha:** 13/05/24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Seleccionar una ubicación estratégica para la oficina principal de la consultoría. | 15 días | 13/05/24 | 28/05/24 | 2,000 | Operativa |
| Introducir y probar diversas metodologías ágiles en los proyectos de la consultoría. | 10 días | 13/05/24 | 23/05/24 | 1,400 | Operativa |
| Organizar múltiples sesiones de retroalimentación y actualización con los clientes regularmente. | 5 días | 23/05/24 | 28/05/24 | 10,000 | Operativa |
| Definir objetivos SMART para cada equipo basado en sus capacidades y recursos. | 2 días | 28/05/24 | 30/05/24 | 300 | Operativa |
| Evaluar el éxito de los proyectos utilizando métricas cuantitativas relacionadas con la metodología aplicada. | 12 días | 30/05/24 | 11/06/24 | 900 | Operativa |
| Determinar los canales de comunicación más efectivos durante las reuniones periódicas. | 2 día | 11/06/24 | 13/06/24 |  | Operativa |
| Utilizar KPIs para evaluar la eficiencia operativa de la consultoría periódicamente. | 20 días | 13/06/24 | 03/07/24 | 9,000 | Operativa |
| Adoptar la metodología ágil más efectiva para aplicarla en proyectos futuros de la consultora. | 15 días | 03/07/24 | 18/07/24 | 4,500 | Operativa |
| Mejorar los procesos de atención al cliente para minimizar tiempos de respuesta y resolver problemas eficientemente. | 2 días | 18/07/24 | 20/07/24 | 3,000 | Operativa |
| TOTAL | 83 días |  |  | 31,100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO OPERATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Verificación de las actividades | Revisión progresivamente de las actividades planeadas. | 20 de Junio de 2024 | 23 de Junio de 2024 | Ramírez Cardoso Erick Martín |
| Evaluación de los resultados | Identificación de que cada una de las etapas se haya ejecutado de la manera correcta. | 20 de Junio de 2024 | 23 de Junio de 2024 | Ramírez Cardoso Erick Martín |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de Trabajo Recursos Humanos |
| **Etapa:** 2 |
| **Fecha:** 13/05/24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Realizar una encuesta de necesidades de formación entre el personal. | 1 día | 13/05/24 | 14/05/24 | 300 | Recursos Humanos |
| Analizar las causas de la rotación de empleados mediante entrevistas de salida. | 2 días | 14/05/24 | 16/05/24 | 900 | Recursos Humanos |
| Organizar talleres de team building y sesiones de brainstorming. | 1 día | 16/05/24 | 17/05/24 | 0 | Recursos Humanos |
| Invitar a expertos para realizar seminarios sobre tecnologías emergentes y habilidades blandas. | 7 días | 17/05/24 | 24/05/24 | 300 | Recursos Humanos |
| Establecer horarios flexibles y opciones de trabajo remoto. | 1 día | 24/05/24 | 25/05/24 | 300 | Recursos Humanos |
| Implementar herramientas de colaboración en línea y software de gestión de proyectos. | 7 días | 25/05/24 | 01/06/24 | 10,000 | Recursos Humanos |
| Colaborar con agencias de reclutamiento y universidades para atraer candidatos. | 2 días | 01/06/24 | 03/06/24 | 9,000 | Recursos Humanos |
| Desarrollar un manual de bienvenida y un curso de inducción en línea. | 1 día | 03/06/24 | 04/06/24 | 2,200 | Recursos Humanos |
| TOTAL | 22 días |  |  | 23,000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO RECURSOS HUMANOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Contratación del personal | Verificar los perfiles para saber que sean los correctos | 04 de Junio de 2024 | 07 de Junio de 2024 | Bermejo Galicia Jessika Melisa |
| Verificación de las actividades | Supervisar si las actividades se realizan de manera correcta | 04 de Junio de 2024 | 07 de Junio de 2024 | Bermejo Galicia Jessika Melisa |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de Trabajo Finanzas |
| **Etapa:** 2 |
| **Fecha:** 13/05/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Identificar y priorizar nuevas oportunidades de ingresos y revisar las líneas de productos o servicios existentes. | 20 días | 13/05/24 | 02/06/24 | 13,500 | Finanzas |
| Realizar un análisis de viabilidad de diversas estrategias de financiamiento en el mercado de capitales. | 7 días | 02/06/24 | 09/06/24 | 5,000 | Finanzas |
| Revisar y ajustar las proyecciones financieras para asegurar la asignación adecuada de recursos a cada área. | 10 días | 09/06/24 | 19/06/24 | 5,000 | Finanzas |
| Realizar un análisis de coste-beneficio para identificar áreas de mejora en la gestión de recursos y contratos. | 12 días | 19/06/24 | 01/07/24 | 4,000 | Finanzas |
| Consultar con expertos financieros para obtener asesoramiento sobre las mejores opciones de financiamiento disponibles. | 10 días | 01/07/24 | 11/07/24 | 10,000 | Finanzas |
| Realizar reuniones con los líderes de cada equipo para discutir y evaluar sus necesidades presupuestarias y actuales. | 15 días | 11/07/24 | 26/07/24 | 9,000 | Finanzas |
| Contratar una firma de auditoría externa para llevar a cabo una revisión detallada de los gastos operativos. | 10 días | 09/06/24 | 19/06/24 | 5,000 | Finanzas |
| Crear un documento de presentación para inversores que detalle las necesidades de financiamiento y los beneficios esperados. | 12 días | 19/06/24 | 01/07/24 | 4,000 | Finanzas |
| TOTAL | 74 días |  |  | 46,500 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE FINANZAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Verificación de los recursos | Verificar que todos los recursos estén empleados de la mejor manera | 26 de Julio de 2024 | 29 de Julio de 2024 | Pérez Colin Luis Omar |
| Ejecución de las actividades | Revisión que las actividades se ejecuten de la manera correcta | 26 de Julio de 2024 | 29 de Julio de 2024 | Pérez Colin Luis Omar |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de Trabajo Comercial |
| **Etapa:** 2 |
| **Fecha:** 13/05/24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Identificar y priorizar una lista de prospectos potenciales para presentar nuestro servicio. | 7 días | 13/05/24 | 20/05/24 | 15,000 | Comercial |
| Realizar un análisis de mercado para identificar las áreas con mayor demanda de servicios de consultoría informática. | 7 días | 20/05/24 | 27/05/24 | 1,500 | Comercial |
| Diseñar un embudo de ventas que incluya tácticas para convertir prospectos en clientes y estrategias para mantener su lealtad a largo plazo. | 5 días | 27/05/24 | 01/06/24 | 13,000 | Comercial |
| Implementar una estrategia de prospección activa que incluya múltiples canales de comunicación para alcanzar a clientes potenciales. | 6 días | 01/06/24 | 07/06/24 | 4,500 | Comercial |
| Desarrollar una estrategia de marketing de contenidos que aborde los desafíos y necesidades de los clientes objetivo. | 7 días | 07/06/224 | 14/06/24 | 4,500 | Comercial |
| Implementar un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para garantizar un seguimiento rápido y personalizado a las consultas de los clientes. | 3 días | 14/06/24 | 17/06/24 | 9,000 | Comercial |
| Diseñar una serie de correos electrónicos informativos y persuasivos que destaquen los beneficios de nuestro servicio y fomenten la acción del destinatario. | 15 días | 17/06/24 | 02/07/24 | 4,500 | Comercial |
| Ejecutar una estrategia integral de marketing digital que incluya tanto SEO como SEM para mejorar el posicionamiento de la empresa en los motores de búsqueda y aumentar el tráfico a su sitio web. | 7 días | 02/07/24 | 09/07/24 | 13,000 | Comercial |
| Diseñar un programa de lealtad que incluya incentivos y recompensas para clientes recurrentes, así como estrategias para fomentar la recomendación de la empresa a otros potenciales clientes. | 5 días | 09/07/24 | 14/07/24 | 13,000 | Comercial |
| TOTAL | 62 días |  |  | 78,000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMA DE TRABAJO COMERCIAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Verificación de las actividades | Verificar que todas las actividades se ejecuten de la mejor manera | 14 de Julio de 2024 | 17 de Julio de 2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Evaluación de las actividades | Evaluar que las actividades se realicen de manera correcta y obtengan los objetivos deseados | 14 de Julio de 2024 | 17 de Julio de 2024 | Montoya Bermudez Paulina |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Verificación |
| **Etapa:** 3 |
| **Fecha: 07**/05/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Checklist de  Verificación | 1 semana | 06/05/2024 | 12/05/2024 | $1,200 | Tecnología |
| Control de cambios | 2 semanas | 10/05/2024 | 24/05/2024 | $1,200 | Tecnología |
| Control de costos | 1 mes | 12/05/2024 | 11/06/2024 | $4,700 | Finanzas |
| Valor ganado | 1 día | 12/05/2024 | 12/05/2024 | $200 | Finanzas |
| Control y Seguimiento de las actividades | 1 mes | 14/05/2024 | 13/06/2024 | $4,700 | Tecnología |
| Evaluación económica | 1 semana | 15/05/2024 | 22/05/2024 | $700 | Finanzas |
| TOTAL | 89 días |  |  | $12,700 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO – VERIFICACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Realización del programa de trabajo | Se realiza el programa de trabajo de verificación | 06/05/2024 | 12/05/1024 | Bermejo Galicia Jessika Melissa |
| Realización del Checklist de  Verificación | Se realiza el checklist por parte de tecnología | 06/05/2024 | 12/05/2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
| Realización del Control de cambios | Se realiza el control de cambios por tecnología | 10/05/2024 | 24/05/2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
| Realización del Control de costos | Se realiza el control de costos por finanzas | 12/05/2024 | 11/06/2024 | Pérez Colin Luis Omar |
| Realización del Valor ganado | Se realiza el valor agregado por finanzas | 12/05/2024 | 12/05/2024 | Pérez Colin Luis Omar |
| Realización del Control y Seguimiento de las actividades | Se realiza el control y seguimiento de las actividades por tecnología | 14/05/2024 | 13/06/2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
| Realización del Evaluación económica | Se realiza la evaluación económica por finanzas | 15/05/2024 | 22/05/2024 | Pérez Colin Luis Omar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Control de Cambios |
| **Etapa:** 3 |
| **Fecha:** 07/05/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Control y Seguimiento de las actividades | 1 semana | 07/05/2024 | 13/05/2024 | $3,000 | Operativa |
| Capacitación y desarrollo del personal | 1 mes | 08/05/2024 | 07/06/2024 | $6,700 | Recursos humanos |
| Mejora de la eficiencia operativa | 15 dias | 10/05/2024 | 25/05/2024 | $4,000 | Tecnología |
| TOTAL | 52 dias |  |  | $13,700 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO – CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Realización del programa de trabajo | Se realiza el programa de trabajo | 06/05/2024 | 07/05/1024 | Bermejo Galicia Jessika Melissa |
| Realización de Control y Seguimiento de las actividades | Se realiza el Control y Seguimiento de las actividades por parte del área operativa | 07/05/2024 | 13/05/2024 | Ramírez Cardoso Erick Martín |
| Realización de Capacitación y desarrollo del personal | Se realiza la Capacitación y desarrollo del personal por parte de recursos humanos | 08/05/2024 | 07/06/2024 | Bermejo Galicia Jessika Melissa |
| Realización de la Mejora de la eficiencia operativa | Se realiza la Mejora de la eficiencia operativa por parte de tecnología | 10/05/2024 | 25/05/2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Control y seguimiento de actividades |
| **Etapa:** 3 |
| **Fecha:** 07/05/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Evaluación económica | 1 semana | 15/05/2024 | 22/05/2024 | $700 | Finanzas |
| Acta de Cierre | 3 días | 15/06/2024 | 18/06/2024 | $1,000 | Tecnología |
| Resultados | 15 días | 18/06/2024 | 03/07/2024 | $3,000 | Tecnología |
| Valor ganado | 1 día | 03/07/2024 | 04/07/2024 | $200 | Finanzas |
| TOTAL | 26 días |  |  | $4,900 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO – CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Realización del programa de trabajo | Se realiza el programa de trabajo | 06/05/2024 | 07/05/1024 | Bermejo Galicia Jessika Melissa |
| Realización de la Evaluación económica | Se realiza la evaluación económica por finanzas | 15/05/2024 | 22/05/2024 | Pérez Colin Luis Omar |
| Realización del Acta de Cierre | Se realiza el acta de cierre por tecnología | 15/06/2024 | 18/06/2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
| Realización de los Resultados | Se realiza los resultados por tecnología | 18/06/2024 | 03/07/2024 | Pérez Lazcano Estela Jasive |
| Realización del Valor ganado | Se realiza el valor agregado por finanzas | 03/07/2024 | 04/07/2024 | Pérez Colin Luis Omar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Aceptación de proyecto |
| **Etapa:** 4 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de  Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Revisión del alcance del proyecto. | 5 días | 29/01/2024 | 02/02/2024 | $0 | Comercio |
| Obtener la firma del cliente en la aceptación de cada entregable del proyecto. | 1 dia | 05/02/2024 | 05/05/2024 | $0 | Comercio |
| Trabajar con el cliente para probar los entregables del proyecto y garantizar que funcionen según lo previsto. | 3 dias | 06/02/2024 | 08/02/2024 | $1000 | Comercio |
| Capacitación al cliente. | 2 dias | 12/02/2024 | 14/02/2024 | $0 | Comercio |
| Evaluación posterior a los objetivos y expectativas del cliente. | 3 dias | 15/02/2024 | 17/02/2024 | $0 | Comercio |
| Formalizar la aceptación del proyecto por parte del cliente y discutir las lecciones aprendidas. | 1 dia | 19/02/2024 | 19/02/2024 | $0 | Comercio |
| TOTAL | 15 días |  |  | $1000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO ACEPTACIÓN DE PROYECTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Identificación de fallas en el proyecto. | Identificar fallas que se presenten en el proyecto para mejorarlas en tiempo y forma. | 01/03/2024 | 02/03/2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Resumen de los hitos alcanzados en el proyecto. | Confirmar si los objetivos del cliente fueron alcanzados. | 11/03/2024 | 12/03/2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Documentación y archivo de documentos. | Tener el compromiso de resguardar los datos del cliente para una mayor confidencialidad. | 14/03/2024 | 17/03/2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Recomendar para proyectos futuros familiares. | Realizar una reunión para conocer el impacto potencial del proyecto sobre otros. | 18/03/2024 | 18/03/2024 | Montoya Bermudez Paulina |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Resultados |
| **Etapa:** 4 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de  Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Implementación de la consultoría. | 8 días | 13/03/2024 | 18/03/2024 | $2000 | Comercio |
| Análisis en el mercado. | 1 día | 19/03/2024 | 20/03/2024 | $0 | Comercio |
| Estrategias de marketing. | 3 días | 21/03/2024 | 24/03/2024 | $1000 | Comercio |
| Planificación de producto. | 2 días | 25/03/2024 | 27/03/2024 | $0 | Comercio |
| Recopilación del producto y proyecto. | 3 días | 28/03/2024 | 31/03/2024 | $0 | Comercio |
| TOTAL | 17 días |  |  | $3000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Ayudar a mejorar el proyecto. | Identificar pros y contras de nuestro producto. | 01/04/2024 | 10/04/2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Verificar la productividad del producto. | Debemos de conocer las características del producto para ofrecer un buen servicio. | 15/04/2024 | 18/0464 | Montoya Bermudez Paulina |
| Interesarse por la satisfacción del cliente. | conocer los gustos y opiniones del cliente para mejorar o innovar el producto. | 20/04/2024 | 26/04/2024 | Montoya Bermudez Paulina |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

|  |  |
| --- | --- |
| A logo with text and a circle  Description automatically generated | **Nombre del Proyecto:** Consultoría de TI |
| Nombre de la Plantilla: Programas de trabajo – Acta de cierre. |
| **Etapa:** 4 |
| **Fecha:** 6/04/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Fecha de  Inicio | Fecha de Termino | Costo | Responsable |
| Logros y desenlace del producto | 5 días | 13/04/2024 | 18/04/2024 | $0 | Comercio |
| Cumplimiento de requisitos aprobados por el cliente | 1 dia | 19/04/2024 | 20/04/2024 | $0 | Comercio |
| Registro de aprobaciones finales requeridas por los patrocinadores del proyecto. | 3 dias | 21/04/2024 | 24/04/2024 | $0 | Comercio |
| Revisión del presupuesto final. | 2 dias | 25/04/2024 | 27/04/2024 | $0 | Comercio |
| Análisis de KPIs relacionados con el proyecto. | 3 dias | 28/04/2024 | 30/04/2024 | $0 | Comercio |
| TOTAL | 13 días |  |  | $0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing of a couple of objects  Description automatically generated with medium confidence | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |

**MINUTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO CIERRE DE PROYECTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Acuerdo** | **Fecha de Inicio** | **Fecha termino** | **Responsable** |
| Agradecimientos y reconocimientos. | Reconocimiento a los clientes preferentes, patrocinadores y personal detrás del proyecto. | 01/06/2024 | 10/06/2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Resumen de decisiones tomadas. | Registro de todas las decisiones tomadas para llevar a cabo el proyecto. | 11/06/2024 | 12/06/2024 | Montoya Bermudez Paulina |
| Seguimiento de acciones pendientes. | Se realizaron seguimientos de control para mantener la responsabilidad y progreso en el proyecto. | 13/06/2024 | 15/06/2024 | Montoya Bermudez Paulina |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma  Descripción generada automáticamente con confianza media | A black line drawing on a white background  Description automatically generated | Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco  Descripción generada automáticamente con confianza baja | Diagrama  Descripción generada automáticamente | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ramírez Cardoso Erick Martín | Bermejo Galicia Jessika Melissa | Montoya Bermudez Paulina | Pérez Colin Luis Omar | Pérez Lazcano Estela Jasive |